Automatic_Coffee_Machine

Software Project Summary Report

## Organizations： RTCSD2017-Group03

## Address：Github/Automatic_Coffee_Machine

## Group_Member: 张照博、彭彦毓、陈志平、李佳杰、刘玉松

## Version： 2017_V2.0

## Time： 2017/10/20-2017/11/10

## Teacher: Bing Chen

目录

1.	项目信息	4

1.1	项目背景	4

1.1.1 立项目标	4

1.1.2 类似产品说明	4

1.2	项目前景	6

2.3项目定义与缩写	7

2.	项目说明	8

3.	项目周期	8

4.1 项目要求提交阶段	8

1）第一阶段	8

2）第二阶段	8

3）第三阶段	8

4）第四阶段	8

5）第五阶段	9

6）第六阶段	9

4.2 项目完成情况	10

4.1.1 第一周	10

4.2.2 第二周	12

4.2.3 第三周	14

4.	软件开发和管理过程	15

4.1 过程说明	15

4.2 过程改进建议	15

5.	开发工具和环境	16

5.1 开发工具	16

5.2 开发环境	16

6.	项目个人总结	18

6.1 张照博	18

6.2 彭彦毓	18

6.3陈志平	18

6.4 李佳杰	18

6.5 刘玉松	18

- 项目信息

  - 项目背景

本项目是华中科技大学2017年14级机械本科《实施控制软件设计》课程第四次作业，也是课程设计的作业内容。

1.1.1 立项目标

本项目的预期目标：用户在咖啡机面板上选择自己想要喝的咖啡（美式、拿铁、卡布奇诺...）并按下开始按钮后，咖啡机开始按照设定的配方制作咖啡。

1.1.2 类似产品说明

图书馆自动咖啡机

主校区图书馆一楼大厅进门右侧就有一台自动咖啡机，支持联网付费，全自动咖啡现磨冲泡。支持多品种选择，价格从10元到30元不等。与本项目产品高度相似，但是外部无操作界面，全部由服务器通过移动端进行操作，远程控制咖啡机进行生产。

德龙咖啡机

  - 项目前景

全自动咖啡机是整个咖啡机行业里发展最快的。从1999年GAGGIA发布了第一台能制作Espresso（意式浓缩咖啡）的全自动咖啡机，各个不同的咖啡机厂商都在致力于研究开发，使得其功能不断的完善，已经有能加热牛奶并把它按比例配在咖啡里的高端机型面市。好的全自动咖啡机制作出来的咖啡完全可以和商用专业机相媲美，而因其能自动磨豆且相对于专业机来说价格又低很多，所以从问世以来便一直受到家庭及办公场所的青睐。

数据显示，咖啡机线上市场最近12个月总销售额（淘宝天猫）约5.4亿元，其中小型咖啡机最近12个月总销售额（淘宝天猫）约3.6千万元，小型咖啡机2017年6月销售额为283万元，占整个咖啡机市场的2%。

咖啡机线上市场近12个月的年同比增长12.8%，整体市场呈现上升趋势，而小型咖啡机线上市场近12个月的年同比增长率为156.2%，2017年6月销售额同比去年同月增长43.5%，可以明显看出小型咖啡机市场的快速增长趋势。

小型咖啡机细分市场中有31个竞争品牌，Top10品牌的销售额占整个小型咖啡机市场的92.83%，几乎占据整个市场，市场集中度高。其中德龙、小熊、rlrmafreda市场份额排名前三，分别占据了40%、22%、8%的市场份额，德龙、小熊在小型咖啡机市场的份额远高于其他品牌。

1.3项目定义与缩写

本项目预期实现通过控制接受人体输入，电路配合机械控制的全自动化多品种咖啡机。项目产品名为：Automatic Coffee Machine，简写为ACM。

- 项目说明

- 项目周期

3.1 项目要求提交阶段

1）第一阶段，软件团队与咖啡机产品经理（老师和助教）沟通软件开发需求，形成软件设计规格书，清晰的定义控制软件的各项功能、硬件输入和输出接口。（本阶段交付件：软件设计规格书）

2）第二阶段，在Matlab/Simulink环境中，实现咖啡机的物理建模，同时完成控制软件的概要设计，划分成若干个软件模块，确保模块覆盖设计规格书的所有功能，清晰定义各个模块的接口。（本阶段交付件：咖啡机物理模型文件和概要设计说明书）

3）第三阶段，基于simulink/stateflow建模方法，设计各个软件模块的控制逻辑和算法，并与咖啡机物理模型进行协同仿真，实现整个咖啡制作流程。（本阶段交付件：控制软件模块stateflow模型文件）

4）第四阶段，基于模块的stateflow模型，手动编写或用自动代码生成工具，完成C代码设计工作。（本阶段交付件：模块C代码及代码自动生成报告）

5）第五阶段，基于MATLAB工具，对模块C代码进行Software in Loop测试或Processor in Loop测试，得到测试报告。（本阶段交付件：SIL/PIL测试报告）

6）第六阶段，提交项目总结和软件说明文档。（本阶段交付件：项目总结和软件说明文档）

3.2 项目完成情况

3.1.1 第一周

完成了软件设计规格说明书，并且将概要设计说明书递交；分工完毕，递交第一周个人周报。

- 软件规格说明书

自动咖啡机项目-软件规格说明书 其他具体内容见Github 项目的docs文件夹下。

- Github 团队的创建。

https://github.com/RTCSD2017-Group03/Automatic-Coffee-Machine.git

3、项目内容的框架搭建（最终版本）

Automati_Coffee_Machine

|---configs

|---scripts

|---docs

|---srcs

|---model

|---README.md

|--- Software Project Summary Report.docx

（本阶段交付件：软件设计规格书和概要设计说明书）

3.2.2 第二周

完成物理建模，基于simulink/stateflow建模方法，设计各个软件模块的控制逻辑和算法，并与咖啡机物理模型进行协同仿真，实现整个咖啡制作流程。基于模块的stateflow模型，手动编写或用自动代码生成工具，完成C代码设计工作。

（本周交付件：模块C代码及代码自动生成报告，控制软件模块stateflow模型文件）

3.2.3 第三周

基于MATLAB工具，对模块C代码进行Software in Loop测试或Processor in Loop测试，得到测试报告、提交项目总结和软件说明文档。（本阶段交付件：SIL/PIL测试报告、项目总结和软件说明文档）

- 软件开发和管理过程

4.1 过程说明

4.2 过程改进建议

- 开发工具和环境

5.1 开发工具

Matlab/Simulink/StateFlow

5.2 开发环境

基于windows的matlab开发平台

基于ubuntu的C语言编译平台

- 项目个人总结

6.1 张照博

6.2 彭彦毓

6.3陈志平

6.4 李佳杰

6.5 刘玉松